## Slide 1
HandAvatar
프로젝트 진행 보고
손 제스처 → 동물 애니메이션 실시간 제어
2026. 06

## Slide 2
목차
01
이번 기간 작업 요약
02
Blend 모드 완성 (5/22 ~ 5/29)
03
Locomotion 시스템 구현 (6/2 ~ 6/3)
04
손 추적 파이프라인 개선 (6/4)
05
현재 시스템 시연
06
미해결 문제
07
향후 계획

## Slide 3
이번 기간 작업 요약
5/22 ~ 6/4 주요 변경 사항
5 / 22
Spider 매핑 파이프라인 완전 재구축, KeyframeMappingEngine axis 버그 수정, Unity 에디터 UI 개선 (Include 체크박스, 매핑 필터링)
5 / 29
Blend 모드 버그 7개 수정 — restRotation T-포즈, chains 덮어쓰기, Euler 180° 경계 점프, Death sin 커브, LDA 임계값 등
5 / 30
시스템 전체 문서화 (blend_mode.md), 발표자료 1차 제작, LDA → min_distance 교체 방향 결정
6 / 02
Locomotion 시스템 설계 및 구현 — LocomotionMapper, AnimalLocomotion, LocomotionConfigEditor 신규 작성
6 / 03
PythonLauncher (Unity Editor 창), FollowCamera (3인칭) 추가, 첫 Locomotion 실행 테스트
6 / 04
손 추적 안정화 (palm-local frame, 커플링, DOF delta 트리거), 이산 속도, velocity deadzone, HUD 추가

## Slide 4
Blend 모드 완성
주요 버그 7개 수정 — 5/22 ~ 5/29
수정된 버그
① restRotation T-포즈 Idle→Active 전환 시 재캡처로 수정
② body_mapping 분리 bone/bodyik_001 매핑 독립, atack1 제외
③ Euler 180° 경계 점프 최단경로 보간 _short() 추가
④ Death sin 커브 복귀 후반부 alpha=1.0 유지 (min(t,0.5))
⑤ LDA 임계값 오류 threshold 739→~16, 트리거 정상화
⑥ chains 덮어쓰기 depth-tracking 루프로 기존 chains 보존
⑦ Direct 엔진 미캘리브 _engine_direct.calibrate() 추가
상태머신
normal ↓ DOF delta 10f 조건 trigger (Attack1 / Attack2) ↓ keyframe 재생 완료 cooldown (30f) ↓ normal
📹 Attack1/Attack2 시연 영상

## Slide 5
Locomotion 시스템 구현
wrist_dev → 방향 전환 / finger velocity → 이동 속도
손 (wrist_dev)
→
LocomotionMapper (Python)
→
WebSocket 전송
→
AnimalLocomotion (Unity)
→
transform 이동/회전
LocomotionMapper (Python)
방향 (yaw_delta)
wrist_dev − ref_wrist_dev → deadzone 8°
deadzone 초과분 × dir_scale → °/frame
속도 (speed)
finger velocity (DOF 벡터 L2 노름)
deadzone 12 이하 노이즈 제거
EMA 평활화 후 × VEL_SCALE
이산화 (Unity)
speed < 0.05 → STOP
speed ≥ 0.05 → NORMAL (20 units/s)
AnimalLocomotion (Unity)
• STOP / NORMAL SPEED HUD 표시 • TURNING LEFT / RIGHT 표시 • valid=False → 즉시 정지 • FollowCamera 3인칭 추적
📹 거미 이동/방향전환 시연 영상

## Slide 6
손 추적 파이프라인 개선
palm-local 좌표계 · 커플링 · DOF delta 트리거 · 대칭화
① palm-local 좌표계
Before: world 3D → 손목 방향에 따라 각도 왜곡 After: 검지~소지 = 2D 이미지 좌표 기반 엄지/손목 = world frame 유지 → 손목 회전 무관하게 안정적인 굴신각
② 손가락 커플링
MCP / PIP / DIP = weighted composite PIP = 1.5×, DIP = 0.8× → 손가락 마디 간 자연스러운 연동
③ DOF delta 트리거
Before: animal joint L2 거리 비교 After: 캘리브 기준 DOF 변화량 직접 비교 10프레임 연속 조건 (노이즈 오발동 방지) → 더 직관적이고 예측 가능한 트리거
④ 좌우 scale 대칭화
l/r 대응 관절 scale_factor = (left + right) / 2 평균 적용 → 좌우 비대칭 완화

## Slide 7
현재 시스템 시연
전체 파이프라인 통합 동작
📹 전체 통합 시연 영상 [ 캘리브레이션 → 손가락 → 다리 제어 → 이동/방향 → 공격 트리거 ]

## Slide 8
미해결 문제
현재 남아 있는 버그 및 미완성 항목
🔴
Locomotion 속도 불안정
가만히 있어도 가끔 이동 / 멈춤 지연 → MediaPipe 노이즈, velocity deadzone 튜닝 진행 중
🔴
트리거 오발동
가만히 있어도 Attack 발동 / 애니메이션 속도 너무 빠름 → hold=10f로 완화, 근본 원인 추가 분석 필요
🟡
Death 뒤집기 미검증
bone axis Z→X 변경 후 Unity 실제 테스트 미완료 → Play 모드에서 X/Y/Z 수동 확인 예정
🟡
butterfly / fish base_anim 미설정
locomotion_config.json에 해당 동물 base_anim 비어있음
🟢
FollowCamera 거리/높이 튜닝
distanceBack, height Inspector 조정 필요

## Slide 9
향후 계획
단기 / 중기 목표
단기 — 이번 주
Locomotion 안정화
• velocity deadzone 최적값 확정
• idleThreshold 정밀 튜닝
트리거 안정화
• hold 프레임 추가 조정
• 트리거 delta 값 재설정
• 재생 속도(FPS) 파라미터화
Death 뒤집기 완성
• bone axis X Unity 검증
• 안 되면 Y축 시도
중기 — 다음 주 이후
말(Horse) 동물 추가
• locomotion_config horse 설정
• 매핑 파이프라인 동일 적용
• 시연 영상 촬영
전체 시연 준비
• 안정화된 영상 촬영
• 다중 동물 전환 시연
선택 사항
• LDA → min_distance 교체
• butterfly / fish 추가

## Slide 10
Summary
✅ 완료
Blend 모드 파이프라인 완성 (버그 7개 수정)
✅ 완료
Locomotion 시스템 설계 및 기본 구현
✅ 완료
손 추적 안정화 (palm-local, 커플링, 이산속도)
🔧 진행
Locomotion / 트리거 튜닝 중
📌 예정
Horse 추가, 전체 시연 영상 촬영
HandAnimal Project · 2026